Содержание

Введение	2

1	Аналитическая часть	4

1.1	Описание приложения/системы (1,5 - 2 страницы)	4

1.2	Анализ требований (3-5 страниц)	4

1.3	Предварительная оценка трудоемкости разработки	5

2	Технологическая часть	6

2.1	Описание проектирования логики и данных	6

2.2	Определение функциональных типов по данным	6

2.3	Описание проекта интерфейса приложения	8

2.4	Определение транзакционных функциональных типов	8

2.5	Расчет количества функциональных точек	10

2.6	Оценка объёма и трудоёмкости разработки	11

Заключение	14

Использованные источники информации	15

Введение

0. Формулировка темы:

“Проектирование информационной системы «___» для ___” – если система предназначена для автоматизации деятельности организации или отдельного процесса

“Проектирование мобильного приложения «___»” – если предназначен для использования на мобильном устройстве

“Проектирование настольного приложения «___»” – если предназначен для использования на персональном компьютере.

Какие темы не подходят, надо сменить:

“мега система для учета всего”

калькулятор с одной функцией

система, в которой 40 функций корпоративного масштаба

система, в которой нет данных для хранения -> нечего выносить в ER-диаграмму

1. Проблема и актуальность (1–2 абзаца). Опишите вашу конкретную проблему.

НАПРИМЕР, хорошо: “Студенты колледжа часто пропускают изменения в звонках, потому что узнают о них только от куратора или старосты. Это приводит к…”

2. Цель работы: поставьте одну конкретную цель вашего проекта.

НАПРИМЕР, хорошо: “Цель – спроектировать мобильное приложение/систему/десктопное приложение «___», позволяющее ___”

3. Задачи (4–5 штук). Задачи – это шаги к вашей цели, и они должны плюс-минус совпадать с разделами работы, например:

- изучить предметную область и требования к приложению;

- спроектировать структуру данных и интерфейс;

- оценить трудоёмкость и стоимость разработки методом функциональных точек;

- определить технико-экономические показатели проекта.

4. Объект и предмет исследования. Как лучше запомнить:

Объект – процесс или ситуация, где существует проблема. Например: процесс онлайн-записи клиентов салона красоты.

Предмет – то, что вы создаёте или меняете в этом объекте. Например: мобильное приложение как инструмент онлайн-записи (если мы говорим о салоне красоты).

5. Кому и зачем нужен результат (2–3 предложения). То есть, надо пояснить кто именно пользователь, как часто он будет пользоваться, для чего и что получит от этого.

6. Основание

Основанием для разработки проекта является учебный план специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

7. Введение должно быть кратким (1-2 стр.)

- Аналитическая часть

Аналитическая часть отвечает на вопрос: ЧТО делаем и зачем.

  - Описание приложения/системы (1,5 - 2 страницы)

1–2 абзаца. Какая есть проблема, как устроено сейчас и из-за чего и почему сейчас там плохо.

1-2 абзаца – Описываете назначение системы/приложения, для кого, что оно дает и как оно решает проблему, как проблемный процесс устроен после вашего решения.

Основной текст (2–3 абзаца). Можно описать 1–2 типичных сценария: «Пользователь открывает приложение, чтобы..., видит..., выполняет...».

Список главных функций (5–10 функий). Список функций с пояснением одной строкой к каждой. Именно этот список станет основой для оценки трудоёмкости в разделе 1.3 и для расчёта в главе 2.

  - Анализ требований (3-5 страниц)

Вводный абзац. Подводит к описанию ролей пользователей в системе.

Роли пользователей - оформить таблицей, например:

| Роль | Что делает в системе |
| --- | --- |
| Менеджер | Оформляет заявки, договоры, выставляет счета |
| … | … |

Описание нефункциональных требований.

Должна быть представлена диаграмма вариантов использования (Use Case) с актёрами по ролям из таблицы выше;

Далее описание 2-3 самых интересных варианта использования по примеру:

Таблица 2 – Вариант использования «Регистрация/Авторизация»

| Параметр прецедента | Описание |
| --- | --- |
| Название | Регистрация/Авторизация |
| Цель | Предоставить пользователю доступ к функционалу приложения |
| Актеры | Пользователь |
| Тип | Основной |
| Стиль | Базовый |
| Ссылки | – |
| Результат | Пользователь успешно зарегистрирован/авторизован и получает доступ к системе |

Таблица 3 – Основной успешный сценарий «Регистрация/Авторизация»

| Действия актера | Отклик системы |
| --- | --- |
| 1. Пользователь вводит данные для регистрации или авторизации 3. Система создает учетную запись или подтверждает вход | 2. Система проверяет корректность введенных данных 4. Пользователь получает доступ к приложению |

Описание нефункциональных требований (обосновать 3–5 пунктов). Описать нефункциональные требования к своей системе. Например:

общие: скорость отклика, разграничение прав доступа, резервное копирование и т.д…

для веб-системы: адаптивность, одновременные пользователи и т.д…

для десктопного приложения: минимальные требования к оборудованию и т.д…

для мобильного приложения: нужна ли работа офлайн, push-уведомления и т.д…

  - Предварительная оценка трудоемкости разработки

Оценка выполняется методом трёх точек (PERT). Это предварительная оценка: она делается до проектирования, как в реальном проекте, где бюджет нужен заказчику до начала работ.

Числа трудоёмкости берутся произвольно с соблюдением соотношения и сложности между разными функциями (на внедрение уведомлений явно потратится меньше времени чем на какую-то функцию посложнее). Оценки должны быть согласованы между собой: более сложные функции должны иметь большую ожидаемую трудоёмкость, чем простые.

Список функций такой же какой был представлен в 1.2

Таблица 4 - Экспертная оценка трудоемкости разработки

| Функция | Оптимистичная, ч | Вероятная, ч | Пессимистичная, ч | Ожидаемая, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция 1 | … | … | … | Вычисление по формуле |
| … | … | … | … | … |
| Функция N | … | … | … | Вычисление по формуле |
| Итого |  |  |  |  |

Формула ожидаемой трудоемкости:

TОЖ=Tопт+4∙Tвер+Tпес6

- Технологическая часть

Технологическая часть отвечает на вопрос: КАК система устроена – и на этой основе считается её стоимость.

  - Описание проектирования логики и данных

- ER-диаграмма или диаграмма классов, отражающая структуру данных и основные связи между ними

- описание каждой сущности: назначение, перечень атрибутов, связи с другими

- (необязательно для ИС) схема архитектуры: подсистемы, клиентская и серверная части

  - Определение функциональных типов по данным

(На основании ER-диаграммы или диаграммы классов)

В данной главе заполняется данная таблица -

Таблица 5 Оценка функциональных типов по данным

| Информационный объект | Тип | RET | DET | Сложность | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущность 1 | ILF | 1 | 8 | простая | 7 |
| . . . |  |  |  |  |  |
| Сущность N |  |  |  |  |  |

Как понять, что сюда писать?

- Взять сущности из ER-диаграммы (2.1) – заполняем столбец Информационный объект

- Для каждой решить: ILF (наши данные) или EIF (чужие) – столбец Тип

- ILF (внутренний логический файл) – данные, которые система хранит и изменяет сама

- EIF (внешний интерфейсный файл) – данные внешних систем, которые система только читает

- Посчитать DET (поля, видимые пользователю) и RET (почти всегда 1) – столбцы RET и DET

- RET – сколько внутри объекта самостоятельных логических блоков данных. Обычно RET = 1 для обычной сущности. Например: у Клиента есть базовые реквизиты и блок “реквизиты юрлица” (только у юрлиц) -> RET = 2.

- DET – сколько у объекта полей, которые видит пользователь. Считаем атрибуты сущности, НО не считаем ID, внешние ключи и служебные поля СУБД (даты создания/обновления) – пользователь их обычно не видит.

- Найти сложность по матрице: - столбец Сложность

| ↓ RET DET → | 1–19 | 20–50 | 51+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простая | Простая | Сложная |
| 2–5 | Простая | Средняя | Сложная |
| 6+ | Сложная | Сложная | Сложная |

- По сложности взять коэффициент из таблицы – столбец Коэффициент

| Сложность | Если сущность - ILF | Если сущность - EIF |
| --- | --- | --- |
| Простая | 7 | 5 |
| Средняя | 10 | 7 |
| Сложная | 15 | 10 |

Пример по проекту “Прокат строительной техники”

| Объект | Тип | RET | DET | Сложность | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент | ILF | 2 | 24 | Средняя | 10 |
| Единица техники | ILF | 1 | 8 | Простая | 7 |
| Заявка | ILF | 1 | 6 | Простая | 7 |
| Договор аренды | ILF | 1 | 13 | Простая | 7 |
| Курсы валют ЦБ | EIF | 1 | 4 | Простая | 5 |

  - Описание проекта интерфейса приложения

- Эскизы (макеты) всех экранов приложения – в Figma или любом редакторе

- схема навигации - как пользователь переходит между экранами

- краткое описание каждого экрана: назначение, основные элементы

Экраны, определённые в разделе 2.3, используются как основа для выявления транзакционных функций в разделе 2.4. Один экран может содержать несколько транзакций, а одна транзакция может быть связана с несколькими элементами интерфейса.

  - Определение транзакционных функциональных типов

(Для каждой формы из макета интерфейса приложения)

Как писать раздел:

- Берём экран из раздела 2.3;

- Раскладываем его на транзакции – законченные действия пользователя, после каждого из которых система либо меняет данные, либо их показывает;

- Каждой транзакции присваиваем тип (EI / EO / EQ), считаем DET и FTR;

- По матрице определяем сложность → по справочнику вес → строка в таблицу 3.

Количество транзакций определяется содержанием конкретного экрана и выполняемыми на нём действиями. Не следует добавлять транзакции только для увеличения их количества.

ШАГ 1.

Каждая форма относится к одному из трёх типов:

- EI (внешний вход) – изменяет данные: добавить заявку, оформить договор, редактировать запись;

- EO (внешний выход) – формирование выходной информации с обработкой, вычислением, группировкой или преобразованием данных: отчёт, сводка, расчёт стоимости, счёт;

- EQ (внешний запрос) – запрос информации без изменения данных и без существенной обработки результата: открыть карточку, отфильтровать список.

ШАГ 2.

Определяются DET (элементы данных на форме: поля, кнопки, сообщения) и FTR (со сколькими сущностями ILF/EIF (делали в 2.2) работает форма)

ШАГ 3.

Определяем сложность, а потом по сложности коэффициент:

Для EI:

| ↓ FTR DET → | 1–4 | 5–15 | 16+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | Простая | Простая | Средняя |
| 2 | Простая | Средняя | Сложная |
| 3+ | Средняя | Сложная | Сложная |

Для EO и EQ:

| ↓ FTR DET → | 1–5 | 6–19 | 20+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | Простая | Простая | Средняя |
| 2–3 | Простая | Средняя | Сложная |
| 4+ | Средняя | Сложная | Сложная |

Коэффициент:

| Тип | Простая | Средняя | Сложная |
| --- | --- | --- | --- |
| EI | 3 | 4 | 6 |
| EO | 4 | 5 | 7 |
| EQ | 3 | 4 | 6 |

Таблица 6 Оценка транзакционных функциональных типов для формы

| Транзакция | Тип | FTR | DET | Сложность | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование 1 | EI | 2 | 5 | средняя | 4 |
| . . . |  |  |  |  |  |
| наименование N |  |  |  |  |  |

  - Расчет количества функциональных точек

Приступаем к заполнению сводной таблицы, нам понадобятся результаты главы 2.2 и 2.4:

Таблица 7 Сводная таблица определения количества функциональных точек

| Категория функциональных типов | Простые | Средние | Сложные | Кол-во точек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ILF | Количество * Коэффициент | Количество * Коэффициент | Количество * Коэффициент | 67 |
| Количество EIF | … | … | … | … |
| Количество EI | … | … | … | … |
| Количество EO | … | … | … | … |
| Количество EQ | … | … | … | … |
| Количество не выровненных функциональных точек (UFP) |  |  |  | сумма |

Теперь заполним таблицу 8 – это характеристики системы в целом, а не процесса разработки.

Таблица 8 Факторы выравнивания

| № | Наименование фактора | Значение (0-5) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обмен данными | 0 - обмена с другими системами нет 5 - обмен идёт по большинству функций |
| 2 | Распределённая обработка | 0 - всё на одной машине 5 - обработка размазана по нескольким серверам/узлам |
| 3 | Производительность | 0 - требований к скорости нет 5 - жёсткие требования, отклик критичен |
| 4 | Высокая нагрузка | 0 - оборудование используется “вполсилы” 5 - система работает на пределе возможностей |
| 5 | Частота транзакций | 0 - операции редкие (раз в день) 5 - поток операций почти постоянный |
| 6 | Онлайн-ввод | 0 - данные вводятся пакетно/офлайн 5 - вся работа интерактивная, через формы |
| 7 | Удобство пользователя | 0 - никаких удобств 5 - подсказки, шаблоны ввода, справочники везде |
| 8 | Онлайн-обновление | 0 - файлы обновляются вручную/пакетно 5 - все внутренние файлы обновляются в момент операции |
| 9 | Сложная обработка | 0 - простая арифметика 5 - сложные алгоритмы, оптимизация, спец. расчёты |
| 10 | Повторное использование | 0 - код пишется только под эту задачу 5 - архитектура специально под переиспользование |
| 11 | Простота установки | 0 - внедрение требует спец. процедур 5 - установка “из коробки” с настройками по умолчанию |
| 12 | Простота эксплуатации | 0 - обслуживание вручную 5 - автозапуск, автоматическое резервное копирование и восстановление |
| 13 | Платформы | 0 - одна жёстко заданная платформа 5 - система рассчитана на множество платформ/устройств |
| 14 | Гибкость | 0 - любые изменения только через правку кода 5 - структура данных и отчётов настраивается без кода |
| Суммарное значение коэффициентов (∑M) |  |  |

VAF=0.65+0.01∙M,

где:

VAF – коэффициент выравнивания

∑M – суммарное значение коэффициентов

AFP=UFP∙VAF,

где:

AFP – выровненные функциональные точки

UFP – не выровненные функциональные точки

VAF – коэффициент выравнивания

  - Оценка объёма и трудоёмкости разработки

На основании количества функциональных точек, рассчитанного в разделе 2.5, определить основные показатели разработки программного продукта: ориентировочный объём программного кода, трудозатраты и продолжительность разработки.

1. Определение ориентировочного объёма программного кода

Ориентировочный объём программного кода определяется по формуле:

LOC=AFP∙K

где:

LOC – ориентировочное количество строк исходного кода

AFP – количество функциональных точек, полученное в разделе 2.5

K – среднее количество строк исходного кода на одну функциональную точку для используемого языка программирования

Значение коэффициента K принимается по таблице:

| № | Язык программирования | K, строк кода / функциональную точку |
| --- | --- | --- |
| 1 | Java | 53 |
| 2 | C++ | 53 |
| 3 | C# | 54 |
| 4 | Python | 40 |
| 5 | JavaScript | 47 |
| 6 | PHP | 40 |
| 7 | SQL | 13 |
| 8 | Kotlin | 30 |
| 9 | Swift | 30 |

Для используемого в проекте языка программирования необходимо указать принятое значение коэффициента и выполнить расчёт.

2. Определение трудозатрат

Для определения ориентировочных трудозатрат принять среднюю производительность разработки P = 20 строк кода/чел.-ч.

Трудозатраты определить по формуле:

T=LOC/P

где

T – трудозатраты на разработку, чел.-ч

LOC – ориентировочный объём программного кода

P – производительность разработки, строк кода/чел.-ч

Полученное значение перевести в человеко-дни, приняв продолжительность рабочего дня равной 8 часам:

Tд=T/8

3. Определение продолжительности разработки

Ориентировочную продолжительность разработки определить с учётом количества исполнителей (N=1):

D=Tд/N

где

D – продолжительность разработки, рабочие дни

Tд – трудозатраты, чел.-дни

N – количество исполнителей

4. Итоговые показатели

Результаты расчётов представить в таблице.

Таблица 9 - Основные технико-экономические показатели проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество функциональных точек (AFP) | ... |
| Коэффициент LOC для используемого языка (K) | ... |
| Ориентировочный объём программного кода (LOC) | ... строк |
| Трудозатраты (T) | ... чел.-ч |
| Трудозатраты (Tд) | ... чел.-дн. |
| Количество исполнителей (N) | 1 чел. |
| Ориентировочная продолжительность разработки (D) | ... рабочих дней |

В конце раздела сделать краткий вывод о полученных результатах. Указать ориентировочный объём программного продукта, трудозатраты и продолжительность его разработки.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была достигнута поставленная цель –спроектировано …

В процессе выполнения работы были решены следующие задачи:

- проведён анализ предметной области и определены основные требования к разрабатываемому программному продукту

- определены основные роли пользователей и разработаны варианты использования системы

- спроектирована структура данных и определены основные сущности, используемые в приложении

- разработан проект пользовательского интерфейса и схема взаимодействия пользователя с приложением

- выполнена оценка функционального размера программного продукта методом функциональных точек

- определены основные технико-экономические показатели разработки

В результате проектирования было определено (количество) функциональных точек, ориентировочный объём программного кода составил (количество) строк. Расчётные трудозатраты на разработку составили (количество) чел.-ч, а ориентировочная продолжительность разработки – (количество) рабочих дней.

Результатом работы является проект программного продукта, содержащий необходимые сведения для его последующей реализации и описывающий основные функции, структуру данных, пользовательский интерфейс и логику работы.

Таким образом, поставленная цель курсового проекта достигнута, а спроектированное решение соответствует сформулированным требованиям.

Использованные источники информации

Не менее 10 источников.

Пример оформления интернет-источника

«ER-диаграммы: принципы построения и примеры» // DevColibri - URL: https://devcolibri.com/er-diagram/ (дата обращения: 18.10.2025)

Пример оформления литературного источника:

Кузнецов С. И. «Базы данных: проектирование и реализация» - СПб.: Питер, 2019. 416 с. (дата обращения: 18.09.2025)